Relatorio cmlfdgw73000mbfm3ufnhgefn

Periodo: 2025-01-01 a 2026-02-14

Sumário Executivo

Este relatório apresenta a análise executiva do projeto durante o período de 25/11/2025 a 23/02/2026, abrangendo 5 sprints e 663 itens de trabalho. O projeto demonstra progresso significativo com 58% dos itens concluídos (385 de 663), porém enfrenta desafios críticos na medição de performance. A análise revela forte compromisso com qualidade através de 164 test cases (25% do trabalho total) e taxa controlada de bugs em 3,2%. O principal risco identificado é a ausência completa de métricas de velocity e capacity utilization, comprometendo a previsibilidade e visibilidade do desempenho da equipe.